|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Abril 7, 2023, 9:00 a 10:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| **T3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTO (Desarrollo)** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S1 WAMP** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S1.1Instalar Wamp** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S1.2 Base de datos** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T3-S2. Github** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S2.1 Creación repositorio y Compartirlo** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S2.2 Ir subiendo contenido** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S3 Visual Studio Code** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4: proyecto vue** | La tarea está realizada al 30%. |
| **T3-S4.1: Instalar Node.js y creación del proyecto** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.2: Pool de conexiones** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T3-S4.3: API Externa** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.4: Componente Buscador** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4: Documentación** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S1: Manual de usuario** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S2: Manual de implantación** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S3: Registro prueba** | La tarea está realizada al 0%. |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1- El estado fallido de la API (existente) de las series y películas:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-** **Fallos con GitHub:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3- Algún participante del grupo no se encuentra bien por malestar:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja. |
| *Seguimiento de problemas* | No se han producido problemas en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | -El apartado T3-S1 (T3-S1.2), hemos decidido retrasarlo hasta el periodo final del proyecto, porque para crear la base de datos no sabemos que datos introducir en este momento.  -El apartado T3-S4 (T3-S4.2), hemos decidido retrasarlo hasta el periodo final del proyecto, porque de momento no vemos necesaria su elaboración. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Abril 14, 2023, 9:00 a 10:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| **T3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTO (Desarrollo)** | La tarea está realizada al 40%. |
| **T3-S1 WAMP** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S1.2 Base de datos** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T3-S4: proyecto vue** | La tarea está realizada al 40%. |
| **T3-S4.2: Pool de conexiones** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T3-S4.4: Componente Buscador** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S4.5: Componente HOME** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T4: Documentación** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S1: Manual de usuario** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S2: Manual de implantación** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S3: Registro prueba** | La tarea está realizada al 0%. |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1- El estado fallido de la API (existente) de las series y películas:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-** **Fallos con GitHub:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3- Algún participante del grupo no se encuentra bien por malestar:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja. |
| *Seguimiento de problemas* | No se han producido problemas en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | -El apartado T3-S4 (T3-S4.4), hemos decidido retrasarlo hasta el periodo final del proyecto, porque de momento no vemos necesaria su elaboración. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Abril 21, 2023, 9:00 a 10:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| **T3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTO (Desarrollo)** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S1 WAMP** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S1.2 Base de datos** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S4: proyecto vue** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S4.2: Pool de conexiones** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S4.4: Componente Buscador** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S4.5: Componente HOME** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.6: Componente Películas / Series** | La tarea está realizada al 75%. |
| **T4: Documentación** | La tarea está realizada al 15%. |
| **T4-S1: Manual de usuario** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T4-S2: Manual de implantación** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S3: Registro prueba** | La tarea está realizada al 0%. |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1- El estado fallido de la API (existente) de las series y películas:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-** **Fallos con GitHub:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3- Algún participante del grupo no se encuentra bien por malestar:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja. |
| *Seguimiento de problemas* | No se han producido problemas en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Abril 28, 2023, 9:00 a 10:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| **T3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTO (Desarrollo)** | La tarea está realizada al 60%. |
| **T3-S1 WAMP** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S1.2 Base de datos** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S4: proyecto vue** | La tarea está realizada al 60%. |
| **T3-S4.2: Pool de conexiones** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S4.4: Componente Buscador** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S4.6: Componente Películas / Series** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.7: Componente Película / Serie** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T4: Documentación** | La tarea está realizada al 15%. |
| **T4-S1: Manual de usuario** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T4-S2: Manual de implantación** | La tarea está realizada al 0%. |
| **T4-S3: Registro prueba** | La tarea está realizada al 0%. |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1- El estado fallido de la API (existente) de las series y películas:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-** **Fallos con GitHub:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3- Algún participante del grupo no se encuentra bien por malestar:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja. |
| *Seguimiento de problemas* | No se han producido problemas en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Mayo 5, 2023, 9:00 a 10:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| **T3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTO (Desarrollo)** | La tarea está realizada al 70%. |
| **T3-S1 WAMP** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T3-S1.2 Base de datos** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S4: proyecto vue** | La tarea está realizada al 70%. |
| **T3-S4.2: Pool de conexiones** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T3-S4.4: Componente Buscador** | La tarea está realizada al 90%. |
| **T3-S4.7: Componente Película / Serie** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T4: Documentación** | La tarea está realizada al 30%. |
| **T4-S1: Manual de usuario** | La tarea está realizada al 40%. |
| **T4-S2: Manual de implantación** | La tarea está realizada al 25%. |
| **T4-S3: Registro prueba** | La tarea está realizada al 25%. |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1- El estado fallido de la API (existente) de las series y películas:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-** **Fallos con GitHub:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3- Algún participante del grupo no se encuentra bien por malestar:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja. |
| *Seguimiento de problemas* | No se han producido problemas en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Mayo 12, 2023, 9:00 a 10:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| **T3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTO (Desarrollo)** | La tarea está realizada al 90%. |
| **T3-S1 WAMP** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S1.2 Base de datos** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4: proyecto vue** | La tarea está realizada al 85%. |
| **T3-S4.2: Pool de conexiones** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.4: Componente Buscador** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.8: Componente Actores** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.9: Componente Perfil Usuario** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T4: Documentación** | La tarea está realizada al 75%. |
| **T4-S1: Manual de usuario** | La tarea está realizada al 80%. |
| **T4-S2: Manual de implantación** | La tarea está realizada al 75%. |
| **T4-S3: Registro prueba** | La tarea está realizada al 75%. |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1- El estado fallido de la API (existente) de las series y películas:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-** **Fallos con GitHub:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3- Algún participante del grupo no se encuentra bien por malestar:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja. |
| *Seguimiento de problemas* | No se han producido problemas en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Agenda de reunión** |
| **Reunión de seguimiento del proyecto**  **Mayo 19, 2023, 9:00 a 10:00 horas** | |
| **Misión de la reunión:**  **Revisar el estado de las tareas de la semana en curso, los riesgos, problemas y cambios del proyecto** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | **Notas** |
| **T3: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTO (Desarrollo)** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4: proyecto vue** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.9: Componente Perfil Usuario** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T3-S4.10: Importarlo al WAMP** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T4: Documentación** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T4-S1: Manual de usuario** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T4-S2: Manual de implantación** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T4-S3: Registro prueba** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T5: Presentación** | La tarea está realizada al 50%. |
| **T5-S1: Crear Presentación** | La tarea está realizada al 100%. |
| **T5-S2: Exponer Presentación** | La tarea está realizada al 0%. |
| *Seguimiento de riesgos* | **R1- El estado fallido de la API (existente) de las series y películas:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R2-** **Fallos con GitHub:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja.  **R3- Algún participante del grupo no se encuentra bien por malestar:** abierto y la probabilidad de producirse se mantiene en baja. |
| *Seguimiento de problemas* | No se han producido problemas en la semana en curso. |
| *Seguimiento de cambios* | No se han producido cambios en la semana en curso. |